ООО «КОМПАНИЯ»

Проект: Мессенджер “Raven”

План тестирования (Тест-план)

Версия 1.0

История изменений документа:

| Дата | Версия | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2025 | 1.0 | Первая версия плана тестирования | Сайдулин Р.Т. |

Оглавление

1. Введение	3

1.1. Цель	3

1.2. Предпосылки	3

1.3. Объём работ	3

1.4. Идентификация проекта	4

2. Требования к тестированию	4

3. Стратегия тестирования	6

3.1. Типы тестирования	6

3.2. Инструментарий	7

4. Ресурсы	8

4.1. Исполнители и роли	8

4.2. Системные ресурсы	8

5. Основные этапы и трудозатраты	8

6. Критерии тестирования	9

7. Итоговые отчёты	9

Введение

Цель

Документ «План тестирования» для серверной части мессенджера "Raven" преследует следующие цели:

- Определить стратегии и методы тестирования API и бизнес-логики Продукта.

- Определить компоненты серверной части (контроллеры, службы, репозитории, middleware), которые должны быть протестированы.

- Описать процесс тестирования, включая модульное, интеграционное и API-тестирование.

- Определить перечень инструментов для автоматизации и ручного тестирования.

- Определить график работ, этапы и основные вехи.

- Определить обязанности, роли и ресурсы в процессе тестирования.

- Определить критерии начала и окончания процесса тестирования.

Документ предназначен для разработчика (автора) для планирования и выполнения работ по обеспечению качества. Также документ может быть использован для информирования заказчика о процессе тестирования.

Предпосылки

Серверная часть мессенджера "Raven" представляет собой RESTful API, обеспечивающее функциональность обмена сообщениями, управления пользователями и аутентификации. Особенности:

- Архитектура: ASP.NET Core Web API;

- Аутентификация: JWT (JSON Web Tokens);

- Документация API: автоматически генерируется с помощью Swagger/OpenAPI;

- Тестирование API: основным инструментом является Postman (для ручного тестирования и создания коллекций);

- Язык программирования: C#;

- База данных: PostgreSQL;

- Продукт является SaaS-решением;

Объём работ

Для обеспечения качества серверной части мессенджера "Raven" проводятся следующие виды тестирования:

• Модульное тестирование: Проверка корректности работы отдельных методов и классов с использованием фреймворков xUnit/NUnit.
• Интеграционное тестирование: Проверка взаимодействия компонентов между собой, включая работу с базой данных через Entity Framework Core, аутентификацию через JWT и кэширование.
• API-тестирование: Проверка конечных точек RESTful API на корректность HTTP-статусов, тел запросов и ответов, используя Postman и Swagger UI для ручной проверки и документирования.
• Тестирование безопасности: Проверка механизмов аутентификации и авторизации, валидации входных данных, защиты от распространенных уязвимостей.
• Нагрузочное тестирование: Оценка производительности и стабильности API под нагрузкой с использованием специализированных инструментов.
• Тестирование базы данных: Проверка миграций, корректности запросов, целостности данных и работы транзакций.
• Тестирование конфигурации: Проверка работы приложения в разных средах и с различными конфигурациями.
• Регрессионное тестирование: Проверка того, что новые изменения не нарушили существующую функциональность. Автоматизируется по мере роста покрытия тестами.

Текущий подход к контролю качества подразумевает следующие вехи проекта:

- API готов к демонстрации заказчику;

- Серверная часть готова к развертыванию в промышленной эксплуатации.

Такое разбиение предполагает максимально раннюю поставку работающего API с базовым функционалом (регистрация, аутентификация, обмен сообщениями) для демонстрации и получения обратной связи.

Для проверки готовности прототипа служат приёмо-сдаточные испытания. Критерий готовности — успешное прохождение ключевых сценариев, оформленное актом или подписанное в рамках Pull Request (PR) в GitHub. Основные сценарии включают:

- Успешный деплой на тестовый сервер.

- Корректная работа Swagger UI.

- Выполнение базовых операций через Postman (регистрация, логин, отправка/получение сообщения).

Для проверки готовности к промышленной эксплуатации используется полный набор запланированных тестов, запускаемых автоматически в пайплайне CI/CD. Готовность определяется руководителем проекта на основании:

- Успешного прохождения всех автоматизированных тестов в пайплайне.

- Отчетов о покрытии кода тестами.

- Отсутствия критических и блокирующих ошибок в системе отслеживания ошибок.

- Успешного развертывания сборки.

Идентификация проекта

Нижеследующая таблица содержит сведения о документации по проекту и ее доступности.

| Документ | Создан или Доступен | Получен или Просмотрен | Автор или ресурс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Технические требования | + | + | Внутренняя документация / ТЗ | Описание API, архитектуры, стека технологий (C#, ASP.NET Core) |
| Функциональные требования | + | + | Внутренняя документация / ТЗ | Основные функции мессенджера (обмен сообщениями, аутентификация и т.д.) |
| Use-Case (сценарии использования) | + | + | Внутренняя документация | Сценарии: "Отправить сообщение", "Зарегистрироваться", "Создать чат" |
| План проекта | + | + | GitHub Projects / Таск-трекер | Этапы разработки, сроки, спринты |
| Спецификация проекта (документ или комплект документов, которые описывают проект и используются в качестве основы для применения и интеграции изделия) | + | + | Swagger / OpenAPI, README.md | API спецификация является основной документацией для фронтенда и клиентов |
| Прототип | + | + | Локальная сборка, тестовый сервер | Работающее API с базовым функционалом, развернутое для тестов |
| Руководство пользователя | - | - | - | Не применимо для серверной части. Для API предназначена документация Swagger. |
| Бизнес модель | - | - | - | Не входит в зону ответственности разработчика. |
| Модель потока данных | + | + | ER-диаграмма, код моделей EF Core | Описывает сущности БД (User, Chat, Message и их связи) |
| Бизнес функции и правила | + | + | Исходный код, внутренняя документация | Реализованы в сервисах (Services) и валидаторах |
| Оценка проекта или бизнес-рисков | - | - | - | Не входит в зону ответственности разработчика. |

В столбцах 2 и 3 таблицы указываем «+» (да) или «-» (нет).

Требования к тестированию

Контролю качества должны быть подвергнуты как программный комплекс в целом, так и его отдельные части (модули, API, база данных). В ходе тестирования будут проверяться следующие комплексные показатели качества:

Функциональные возможности:

- Пригодность: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к наличию и соответствию набора функций конкретным задачам. Примерами соответствия является наличие и корректность таких функций, как аутентификация пользователя, доставка сообщений, управление чатами и история переписки.

- Правильность: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к обеспечению правильности или соответствия результатов. Например, включает точность обработки данных, валидацию входящих запросов и корректность кодов ответа API.

- Способность к взаимодействию: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к способности его взаимодействовать с конкретными системами. Для серверной части мессенджера это включает взаимодействие с базой данных, кэш-сервером, службой очередей и клиентскими приложениями через RESTful API.

- Согласованность: Свойства и характеристики программного обеспечения, которые заставляют программу придерживаться соответствующих стандартов или соглашений. Например, соответствие REST-принципам, использование стандартных HTTP-статусов и форматирование данных в JSON.

- Защищенность: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к его способности предотвращать несанкционированный доступ к программам и данным. Включает защиту конечных точек API, валидацию и санитизацию входных данных, безопасное хранение паролей и устойчивость к распространенным атакам.

Надёжность:

- Стабильность: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к частоте отказов при ошибках в программном обеспечении.

- Устойчивость к ошибкам: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к его способности поддерживать определенный уровень качества функционирования в случаях ошибок (например, недоступность базы данных, получение некорректного запроса).

- Восстанавливаемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к его возможности восстанавливать уровень качества функционирования и восстанавливать данные, непосредственно поврежденные в случае отказа, а также к времени и усилиям, необходимым для этого.

Практичность:

- Понятность: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям разработчика по пониманию общей логической концепции API и его применимости. В основном обеспечивается качественной документацией (Swagger/OpenAPI).

- Обучаемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям разработчика по обучению его применению (интеграции с API).

- Простота использования: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям разработчика по эксплуатации и оперативному управлению API (предсказуемость поведения, ясность ошибок).

Эффективность:

- Характер изменения во времени: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к временам отклика API и обработки запросов (скорость отправки сообщения, время загрузки истории чата) при различной нагрузке.

- Характер изменения ресурсов: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к объему используемых ресурсов (ЦПУ, памяти, дискового I/O, сетевого трафика) и продолжительности такого использования при выполнении функции.

Сопровождение:

- Анализируемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для диагностики недостатков или случаев отказов (логирование, мониторинг, трассировка запросов).

- Изменяемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для модификации, устранению отказа или для изменения условий эксплуатации (читаемость кода, модульность архитектуры, покрытие тестами).

- Устойчивость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к риску от непредвиденных эффектов модификации.

- Тестируемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для проверки модифицированного программного обеспечения. Обеспечивается наличием модульных и интеграционных тестов.

Мобильность:

- Адаптируемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к удобству его адаптации к различным конкретным условиям эксплуатации (разные среды выполнения, конфигурации баз данных) без изменения кода.

- Простота внедрения: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к усилиям, необходимым для внедрения программного обеспечения в конкретное окружение (наличие Docker-образов, скриптов развертывания, инструкций).

- Соответствие: Свойства и характеристики программного обеспечения, которые заставляют программу подчиняться стандартам или соглашениям, относящимся к мобильности (например, использование .NET Core для кроссплатформенности).

- Взаимозаменяемость: Свойства и характеристики программного обеспечения, относящиеся к простоте и трудоемкости его применения вместо другого конкретного программного средства в среде этого средства.

Стратегия тестирования

Основными задачами тестирования серверной части мессенджера "Raven" являются:

- Проведение модульного тестирования каждого сервиса, контроллера и репозитория для проверки его соответствия техническим требованиям и корректности бизнес-логики.

- Проведение интеграционного тестирования для обеспечения корректного взаимодействия компонентов системы друг с другом (API -> Сервис -> Репозитория -> База данных), а также с внешними системами (например, кэш, служба очередей).

- Проведение API-тестирования для проверки корректности работы всех конечных точек, валидации входных и выходных данных, а также соответствия HTTP-стандартам.

- Проведение нагрузочного тестирования критических сценариев (отправка сообщений, авторизация пользователей) для обеспечения стабильности и отказоустойчивости системы под нагрузкой.

- Проведение тестирования безопасности для проверки механизмов аутентификации и авторизации (JWT), защиты данных и устойчивости к внешним угрозам.

- Максимальная автоматизация процесса тестирования путем интеграции модульных, интеграционных и API-тестов в процесс CI/CD.

- Разработка и поддержание достаточного набора тестовых случаев для покрытия новой функциональности, а также для регрессионного тестирования существующей.

- Своевременная разработка тестовых случаев для верификации исправления обнаруженных ошибок, что предотвращает их повторное появление.

- Постепенное увеличение покрытия кода тестами для минимизации количества дефектов, попадающих в стабильные сборки.

- Обеспечение тестируемости архитектуры приложения, что позволяет легко изолировать компоненты и писать стабильные автоматизированные тесты.

Типы тестирования

Для решения указанных выше задач тестирования будут использоваться следующие виды тестирования:

- Ручное тестирование — выполнение тестировщиком прохода тестового цикла вручную, с последующей ручной фиксацией результатов по каждому тесту в отчете.

- Автоматизированное тестирование — автоматический проход тестового цикла, с последующим автоматическим уведомлением заинтересованных лиц о результатах.

- Дымовое тестирование — простейший вид тестирования, основанный на определении успешности сборки системы из ветви исходного кода, находящейся в разработке.

- Модульное тестирование — самый важный вид тестирования, основанный на проверке работоспособности функций, методов и свойств в условиях их нормального и ошибочного исполнения. Это тестирование проводится на уровне исходного кода каждого существующего класса. Что нужно тестировать на данном этапе:

  - класс правильно объявлен;

  - структура класса соответствует спецификации требований; o класс имеет достаточную функциональность;

  - класс совместим со средствами автоматической обработки кода (анализ покрытия, качества кода и т.п.);

  - некорректное функционирование и ошибочные ситуации корректно обрабатываются; o класс совместим со связанными классами в рамках используемого наследования, полиморфизма, процедур вызова и т.п.;

  - время выполнения, частота выполнения, нагрузка на ресурсы соответствуют требованиям; o класс не содержит утечек памяти и других ресурсов.

- Модульное интеграционное тестирование — после разработки тестов на отдельные классы необходимо проверить, как они будут работать вместе в рамках одного исполняемого процесса. Необходимо проверить, как соотносятся классы, разработанные по-разному разными разработчиками.

- Системное интеграционное тестирование — проверяет работоспособность компонентов системы на уровне взаимодействия нескольких отдельных исполняемых процессов. На данном этапе тестируется функционирование клиент-серверных систем, их взаимодействие внутри и с внешними компонентами.

- Функциональное тестирование — рассматривает продукт, состоящий из множества классов, процессов, компонентов, данных как единое целое. На этом этапе проверяется в целом его работоспособность, функциональные и технические характеристики, а также бизнес-логика.

- Тестирование интерфейса — проверка клиентских и административных интерфейсов пользователя на возможность выполнения с их помощью сценариев использования. Сценарий использования представляет собой последовательность действий пользователя, которые имитируют его активность при работе с интерфейсами системы. Сценарий использования должен покрывать спецификацию требований к пользовательскому интерфейсу. Такое тестирование производится в ручном и в автоматическом режиме с помощью специализированных утилит. Тестирование должно проверять корректность работы интерфейсной части приложения при любых возможных настройках экрана (различное разрешение, масштаб, шрифт), при изменениях фокуса, при работе с мышью и клавиатурой.

- Нагрузочное тестирование — определение и проверка характеристик производительности системы в заданной конфигурации оборудования и набора данных.

- Тестирование базы данных — проверка функционирования внешней базы данных и хранимых процедур в соответствии со спецификацией требований. Проверка политики безопасности доступа к базе в соответствии с ролями системы. Определение и проверка характеристик базы данных, таких как производительность, среднее время доступа, максимальное количество обслуживаемых клиентов, минимальная и максимальная длительность обработки запроса и т.п.

- Тестирование безопасности — определение ролей и проверка списка функций системы, доступных для каждой роли. Может осуществляться на уровне интерфейса, на уровне компонента, на уровне базы данных, на уровне модуля и на сетевом уровне. Включает проверку методов шифрования данных при хранении и передаче, отказа доступа к запрещенным функциям, перехвата данных, подделки удостоверения личности, отказа в обслуживании и других атак.

- Тестирование конфигурации — проверка работоспособности системы в заданном окружении конфигурации оборудования и набора данных.

- Регрессионное тестирование — повторное выборочное тестирование продукта с модифицированными частями после исправления ошибки, добавления новой функции, рефакторинга и изменения кода. Внесение изменений в исходный код может повлечь цепочку зависимостей и получение новых ошибок во взаимозависимых функциях. Данный вид тестирования минимизирует риск подобного события.

- Тестирование инсталляции — проверка корректной работы инсталляционного пакета, инсталляционных сценариев для копирования, обновления и последующей автоматической настройки работоспособности системы.

- Тестирование документации — проверка документации на полноту описания инструкций пользования в соответствии с «Требованиями по разработке пакета рабочей документации пользователя и администратора системы».

Инструментарий

Для тестирования Продукта будут использованы следующие средства:

|  | Инструмент | Поставщик | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| Фреймворк модульного тестирования | xUnit / NUnit | .NET Foundation | 2.9.2 |
| Инструмент для функционального тестирования | C# | Selenium Project (Open Source, под управлением Software Freedom Conservancy) | 13.0 |
| Фреймворк интеграционного тестирования | ASP.NET Core Test Host | Microsoft | 9.0 |
| Инструмент для API-тестирования | Postman, Swagger UI | Postman / OpenAPI | 11.21 / 7.1.0 |
| Инструменты формирования отчётов | Word | Microsoft | 2409(Build 18018.20000) |
| Система отслеживания ошибок | Visual Studio Tasks / Code Analysis | Microsoft | 17.10+ |
| Инструмент администрирования БД | pgAdmin | PostgreSQL | 8.8 |
| Миграции базы данных | EF Core Migrations | Microsoft | 9.0.0 |
| Основная СУБД | PostgreSQL | PostgreSQL | 17 |

Ресурсы

Этот раздел представляет рекомендуемые для проекта ресурсы, их главные обязанности, знания и навыки.

Исполнители и роли

| Исполнитель | Ресурсы (количество работников) | Обязанности, комментарии |
| --- | --- | --- |
| Менеджер по тестированию | 1 | Управление процессом тестирования, планирование сроков, формирование итоговых отчетов о качестве продукта и координация команды. |
| Тест-дизайнер | 1 | Определение, приоритизация и разработка тест-кейсов и чек-листов на основе технических требований и API-спецификаций. Оценка эффективности и покрытия тест-кейсов. |
| Тестировщик | 1 | Выполнение ручных тестов (включая API-тестирование в Postman, проверку сценариев в Swagger UI), фиксирование результатов, документирование ошибок в системе GitHub Issues и их последующая верификация. |
| Администратор тестового окружения | 1 | Обеспечивает развертывание, настройку, поддержку и администрирование тестовых сред (стендов), включая работу веб-сервера (IIS/Kestrel) и мониторинг их состояния. |
| Администратор баз данных | 1 | Обеспечивает настройку, поддержку и администрирование тестовых баз данных (PostgreSQL), выполняет резервное копирование, восстанавливает данные для тестов и участвует в оптимизации запросов. |

Системные ресурсы

Нижеследующая таблица представляет системные ресурсы для тестирования проекта.

| Ресурсы | Спецификация |
| --- | --- |
| Сервер базы данных | - |
| -- сеть | ravenapp.ru |
| -- имя сервера | raven_server |
| -- имя базы данных | test |
| -- конфигурация |  |
| Тестовый сервер (front-end) | - |
| -- сеть | localhost |
| -- имя сервера | ServerMsg |
| -- конфигурация |  |
| Тестовый сервер (back-end) | - |
| -- сеть | loacalhost |
| -- имя сервера | ServerMsg |
| -- конфигурация |  |
| Тестовый компьютер (Клиент) | - |
| -- конфигурация |  |

Основные этапы и трудозатраты

В таблице содержатся описание трудоёмкости для каждого объёма работ.

| Задача | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- |
| Планирование тестов | 14.10.2025 | 17.10.2025 |
| Разработка тест-кейсов | 20.10.2025 | 31.10.2025 |
| Разработка автоматизированных тестов | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| Выполнение тестов | 01.12.2025 | 12.12.2025 |
| Оценка результатов тестов | 15.12.2025 | 17.12.2025 |

Критерии тестирования

Критерии успешности тестирования:

- Все тест-кейсы с высшим приоритетом (например, проверка аутентификации, отправки и доставки сообщений) успешно выполнены и имеют статус «Пройден».

- Достигнуто достаточное тестовое покрытие ключевых модулей и API. Критерий достаточности для критической функциональности составляет не менее 95% покрытия кода модульными и интеграционными тестами.

- Все критические и блокирующие ошибки, обнаруженные в ходе тестирования, исправлены и повторно протестированы (верифицированы).

- Итоговый отчёт о тестировании сформирован, утверждён руководителем проекта и подтверждает, что серверная часть соответствует критериям готовности для демонстрации заказчику или развёртывания в промышленную эксплуатацию.

Критерии прерывания и продолжения тестирования:

- Критерием прерывания тестирования является обнаружение одной или нескольких критических, или высокоуровневых ошибок, которые:

  - Делают невозможным базовое функционирование системы (например, недоступность сервера, крах приложения при запуске, невозможность аутентификации).

  - Приводят к потере или порче данных.

  - Блокируют выполнение более 30% тестовых сценариев.

- Критерием продолжения тестирования является успешное исправление и верификация всех блокирующих и критических ошибок в системе отслеживания (GitHub Issues), после чего сборка передаётся на повторное тестирование.

Итоговые отчёты

После окончания тестирования формируются отчёты, в которых отображаются следующие данные:

- количество всех тестов;

- количество: всех тестов; пройденных успешно; не пройденных успешно; тестов, которые не выполнялись;

- информация о критических ошибках, размещённых в системе отслеживания ошибок;

- информация о времени, затраченном на тестирование;

- информация о дате начала и завершения тестирования;

- информация о количестве ошибок: всего ошибок; закрыто ошибок; новые ошибки выявленные в процессе тестирования; новые ошибки выявленные в процессе эксплуатации.

- информация о критических ошибках, размещённых в системе отслеживания ошибок и влияющих на готовность Продукта;

- Оценка степени готовности Продукта.